Hướng dẫn từng bước hoàn thành khóa luận: Hệ thống khuyến nghị âm nhạc

0. Cách dùng tài liệu này

Bốn nguyên tắc làm việc xuyên suốt 16 tuần:

- Không tự chế số liệu. Mọi con số trong báo cáo (độ thưa, RMSE, NDCG@K...) phải là output thật của code đã chạy. Nếu chưa chạy, ghi "chưa có số liệu" chứ không đoán.

- Ghi nhật ký làm việc hằng ngày. Một tệp NHATKY.md (hoặc Google Doc) ghi: hôm nay làm gì, kết quả ra sao, quyết định gì đã chốt và vì sao. Đây là nguồn để viết Chương 3-4 sau này và để không quên lý do một lựa chọn kỹ thuật.

- Dùng Git ngay từ tuần 1, kể cả khi chưa có dòng code nào — commit sớm, commit thường xuyên, message rõ ràng.

- Báo cáo GVHD theo nhịp cố định (đề xuất: 1 buổi/tuần hoặc 2 tuần/lần), nội dung báo cáo: việc đã làm, khó khăn cụ thể, và quyết định cần GVHD duyệt (ví dụ: ngưỡng lọc dữ liệu, chọn K). Đừng đợi đến khi "xong hẳn" mới hỏi.

Cách đọc mỗi giai đoạn dưới đây: mỗi giai đoạn có (a) việc cần làm theo thứ tự, (b) tài liệu/công cụ cần học trước khi làm, (c) câu hỏi tự kiểm tra để biết mình đã hiểu đủ chưa, và (d) sản phẩm cụ thể nộp cuối giai đoạn. Đừng chuyển giai đoạn khi chưa trả lời được các câu hỏi tự kiểm tra.

Giai đoạn 1 (Tuần 1-4): Nghiên cứu lý thuyết, hoàn thiện Chương 1-2

Mục tiêu giai đoạn: hiểu đủ sâu để tự giải thích được bài toán, không chỉ chép lại đề cương.

Bước 1 — Đọc chính đề cương của mình 2 lần (ngày 1-2)

Lần 1: đọc trôi để nắm bố cục. Lần 2: gạch chân mọi thuật ngữ chưa chắc chắn 100% (VD: "phản hồi ngầm", "cold-start", "popularity bias", "trọng số ý nghĩa", "PureSVD"). Lập một bảng thuật ngữ riêng — đây là danh sách cần tra cứu ở Bước 2-3.

Bước 2 — Học nền tảng trước khi đọc báo học thuật (tuần 1)

Đừng nhảy thẳng vào bài báo. Trước tiên xem 1 khóa giới thiệu recommender systems (gợi ý cụ thể ở mục Tài nguyên) để có khung khái niệm: content-based vs collaborative filtering, explicit vs implicit feedback, train/test split là gì. Nếu Python còn yếu, đây cũng là lúc ôn lại cú pháp cơ bản, không đợi tới Giai đoạn 2.

Bước 3 — Đọc 8 tài liệu nền tảng theo đúng thứ tự này (tuần 2-3)

Thứ tự có chủ đích: từ ý tưởng gốc → kỹ thuật cụ thể → đánh giá đúng cách → nhận biết cạm bẫy.

- Resnick et al. 1994 (GroupLens) — ý tưởng gốc của lọc cộng tác

- Sarwar et al. 2001 — Item-based CF

- Koren, Bell, Volinsky 2009 — Matrix Factorization (đọc kỹ, đây là mô hình trung tâm)

- Hu, Koren, Volinsky 2008 — vì sao phản hồi ngầm khác phản hồi tường minh

- Herlocker et al. 2004 — cách đánh giá RS đúng cách

- Cremonesi et al. 2010 — vì sao RMSE thấp không đồng nghĩa top-K tốt

- Kowald, Schedl, Lex 2020 — thiên lệch phổ biến trong nhạc, đúng bối cảnh đề tài

- Ji et al. 2023 — rò rỉ dữ liệu khi đánh giá offline (quan trọng cho Chương 3)

Cách đọc một bài để không mất quá nhiều thời gian: đọc Abstract → Hình/Bảng kết quả chính → Introduction (đoạn cuối thường tóm đóng góp) → phần Method liên quan trực tiếp đến đề tài. Không cần đọc toàn bộ Related Work của họ. Sau mỗi bài, viết 3-4 câu: "bài này đóng góp gì, và mình dùng nó ở mục nào trong đề cương" — đây chính là nội dung mục 2.9 (Tổng quan nghiên cứu liên quan).

Bước 4 — Tải và làm quen dữ liệu thật ngay từ tuần 2, đừng để dành

Tải bộ HetRec 2011 Last.fm 2K (link GroupLens), đọc kỹ readme.txt. Dùng pandas.read_csv (chú ý phân cách tab) load user_artists.dat, in df.shape, df.head(), df.describe(). Mục tiêu duy nhất của bước này là thấy dữ liệu thật trông thế nào trước khi viết Chương 2 lý thuyết — rất nhiều lỗi hiểu sai (VD: tưởng có dữ liệu bài hát, nhưng thực ra chỉ có nghệ sĩ) chỉ lộ ra khi mở file thật.

Bước 5 — Viết Chương 1

Viết theo đúng thứ tự mục đã có trong đề cương, nhưng với dữ liệu/lý lẽ đã tự kiểm chứng ở Bước 1-4 thay vì chép nguyên văn. Mục 1.4 (câu hỏi nghiên cứu) và 1.6 (phạm vi) nên viết sau cùng trong chương này — chỉ viết được chính xác sau khi đã thấy dữ liệu thật.

Bước 6 — Viết Chương 2

Mỗi mục con của Chương 2 nên trả lời đúng một câu hỏi cụ thể trước khi viết:

- 2.2 (phản hồi ngầm): vì sao không thể coi "chưa nghe" là "không thích"?

- 2.3-2.4 (User/Item-based CF): công thức độ tương đồng dùng biến nào, và láng giềng được chọn ra sao?

- 2.5 (SVD): tại sao cần cả hai số hạng thiên lệch người dùng/mục (bias) chứ không chỉ tích vô hướng?

- 2.6 (sparsity/cold-start/popularity bias): ba khái niệm này khác nhau ở điểm nào, và ảnh hưởng đến mô hình nào nhiều nhất?

- 2.7 (độ đo): nếu chỉ báo cáo RMSE, kết luận có thể sai ở đâu?

Câu hỏi tự kiểm tra trước khi sang Giai đoạn 2

- Giải thích được cho một người không chuyên: vì sao "chưa nghe" khác "không thích"?

- Tự tay tính được (trên giấy, dữ liệu giả lập nhỏ) một ví dụ User-based CF và Item-based CF

- Nêu được 2 lý do RMSE thấp chưa chắc top-K tốt

- Đã mở được dữ liệu Last.fm thật bằng pandas và biết chính xác các cột trong user_artists.dat

Sản phẩm nộp cuối giai đoạn

Chương 1 và Chương 2 hoàn chỉnh, danh mục tài liệu tham khảo đã xác minh (không bịa trích dẫn), bảng thuật ngữ cá nhân, và bản ghi checksum/ngày tải bộ dữ liệu.

Giai đoạn 2 (Tuần 5-8): Xây dựng dữ liệu và cài đặt mô hình nền tảng (Chương 3)

Mục tiêu giai đoạn: có pipeline chạy được đầu-cuối (dù kết quả chưa tối ưu) trước khi đi vào tinh chỉnh ở Giai đoạn 3.

Bước 1 — Học công cụ trước khi viết pipeline thật (đầu tuần 5)

Nếu chưa thạo, dành 2-3 ngày luyện: pandas (groupby, merge, pivot), numpy, và đặc biệt scipy.sparse (CSR matrix) — bắt buộc phải hiểu vì ma trận tương tác có 33 triệu ô nhưng chỉ ~93 nghìn giá trị khác 0, không thể dùng ma trận đặc (dense). Học thêm Git nếu vẫn commit thủ công/không rõ ràng.

Bước 2 — EDA trước khi viết một dòng code mô hình nào

Trả lời bằng số liệu thật (không được đoán): số user/item sau khi loại trùng, phân phối listening count (vẽ histogram thang log), số nghệ sĩ trung bình mỗi user, độ thưa thực tế. Những số này quyết định ngưỡng lọc τ_u, τ_i ở mục 3.4 — không chọn ngưỡng trước khi thấy phân phối.

Bước 3 — Viết pipeline tiền xử lý theo đúng 6 bước của mục 3.5

Mỗi bước nên là một hàm Python riêng, có thể test độc lập: load_raw(), dedupe_and_clean(), log_transform(), filter_by_threshold(), build_id_mapping(), split_train_val_test(seed=...). Lưu ý bước chia tập: dùng random_state cố định, viết ngay một bài test nhỏ khẳng định không có cặp (user, item) nào vừa ở train vừa ở test — đây là cách cụ thể để tránh lỗi rò rỉ dữ liệu đã nêu ở mục 2.8.

Bước 4 — Thiết kế interface chung TRƯỚC khi cài mô hình đầu tiên

Viết một lớp cơ sở (base class hoặc protocol) có 4 phương thức fit(train), predict(user, item), recommend(user, K), evaluate(test). Mọi mô hình sau đều kế thừa từ đây. Làm bước này trước giúp tránh phải viết lại code đánh giá 5 lần cho 5 mô hình khác nhau.

Bước 5 — Cài đặt mô hình theo đúng thứ tự từ dễ đến khó

- Popularity và Random — chỉ vài dòng code, nhưng bắt buộc chạy trước để có "mốc sàn" kiểm tra pipeline đánh giá đúng hay sai

- User-based CF — cài đặt trực tiếp theo thuật toán mục 3.6.1 (không dùng thư viện có sẵn ở lần đầu, để hiểu rõ cơ chế)

- Item-based CF — mục 3.6.2

- SVD — có thể bắt đầu bằng thư viện surprise hoặc scikit-learn TruncatedSVD để có baseline nhanh, sau đó cài bản SGD thủ công theo mục 3.6.3 nếu còn thời gian

Sau mỗi mô hình, chạy ngay trên một tập dữ liệu con nhỏ (VD: 50 user) để kiểm tra không có lỗi logic trước khi chạy full — full dataset chạy chậm, đừng debug trên đó.

Cạm bẫy thường gặp ở giai đoạn này

- Quên loại các nghệ sĩ đã nghe khỏi danh sách gợi ý — lỗi rất phổ biến, khiến Precision/Recall bị sai hoàn toàn nhưng không báo lỗi.

- Tính độ tương đồng trên toàn bộ ma trận thay vì chỉ các cặp có tương tác chung — sẽ chạy cực chậm hoặc tràn bộ nhớ với 17.632 nghệ sĩ.

- Chia tập lại mỗi lần chạy (seed không cố định) — khiến không so sánh được giữa các lần thử.

Câu hỏi tự kiểm tra trước khi sang Giai đoạn 3

- Có thể trả lời chính xác: dữ liệu có bao nhiêu user/item/tương tác sau lọc, độ thưa bao nhiêu %

- Có bài test tự động xác nhận train/test không chồng lấn

- Cả 4 mô hình (Popularity, User-kNN, Item-kNN, SVD) chạy được recommend(user, K) không lỗi trên toàn bộ dữ liệu

- Biết chỉ ra trong code chỗ nào loại trừ item đã tương tác

Sản phẩm nộp cuối giai đoạn

Dữ liệu đã xử lý + bảng ánh xạ id lưu file, báo cáo EDA (biểu đồ + số liệu), mã nguồn 4 mô hình dùng chung interface, Chương 3 hoàn chỉnh viết dựa trên pipeline đã chạy thật.

Giai đoạn 3 (Tuần 9-12): Thực nghiệm, tinh chỉnh, đánh giá và mô-đun cải tiến (Chương 4)

Mục tiêu giai đoạn: đây là giai đoạn tốn thời gian nhất — đừng để dồn vào 2 tuần cuối.

Bước 1 — Viết Evaluator trước khi tinh chỉnh bất kỳ mô hình nào

Cài đặt đầy đủ RMSE, Precision@K, Recall@K, NDCG@K theo đúng công thức mục 2.7, và test bằng một ví dụ tính tay nhỏ (5-10 tương tác) để chắc chắn hàm không có lỗi trước khi chạy trên toàn bộ dữ liệu — nếu Evaluator sai, mọi kết quả sau đó đều vô nghĩa.

Bước 2 — Tinh chỉnh siêu tham số bằng random search trên validation

Đừng dò thủ công từng giá trị. Viết một vòng lặp thử ~20-30 tổ hợp tham số ngẫu nhiên trong miền đã định ở mục 4.3, chọn cấu hình tốt nhất theo NDCG@10 trên validation, ghi log mỗi lần thử vào một file CSV (tham số + kết quả) — không ghi đè, để sau này vẽ được biểu đồ ảnh hưởng của tham số.

Bước 3 — Chạy thí nghiệm theo đúng thứ tự E0 → E6

Không chạy E4 (mô-đun cải tiến) trước khi E0-E3 (baseline) đã có số liệu ổn định — nếu không sẽ không có gì để so sánh. Với mỗi thí nghiệm, lưu: cấu hình dùng, bảng độ đo, thời gian chạy, vào một thư mục riêng có tên rõ ràng (VD: artifacts/E3_svd_20260115/).

Bước 4 — Cài mô-đun cải tiến M1 và M2 SAU KHI đã có SVD baseline ổn định

M1 (giảm thiên lệch phổ biến) chỉ là một bước hậu xử lý trên điểm số đã có của SVD — không cần huấn luyện lại mô hình, nên cài đặt nhanh. Chạy ablation: thử vài giá trị λ, β khác nhau (mục 3.7.1), vẽ biểu đồ đánh đổi NDCG@10 so với ARP/Gini để chọn cấu hình cuối. Chốt ngưỡng chấp nhận được (VD: NDCG@10 không giảm quá 5%) TRƯỚC khi nhìn kết quả, để tránh tự thay đổi tiêu chí sau khi thấy số liệu có lợi.

Bước 5 — Học nhanh kiểm định thống kê cơ bản

Không cần học sâu, chỉ cần dùng được scipy.stats.wilcoxon để so sánh 2 mô hình trên từng user (không so trung bình đơn thuần), và biết khái niệm hiệu chỉnh Holm khi so nhiều cặp mô hình cùng lúc. Một buổi tự học 2-3 giờ với tài liệu ở mục Tài nguyên là đủ.

Bước 6 — Viết Chương 4 song song với khi chạy thí nghiệm, không đợi chạy hết mới viết

Mỗi khi một thí nghiệm (E0, E1, E2...) có kết quả ổn định, viết ngay đoạn tương ứng trong Chương 4 trong khi trí nhớ còn mới — về sau ghép lại dễ hơn nhiều so với viết dồn cuối kỳ khi đã quên chi tiết.

Cạm bẫy thường gặp ở giai đoạn này

- Tinh chỉnh tham số bằng cách nhìn kết quả trên test rồi chỉnh lại — đây chính là lỗi rò rỉ dữ liệu qua đường vòng (mục 2.8); tuyệt đối chỉ nhìn test đúng 1 lần sau khi đã chốt mọi thứ trên validation.

- Chỉ báo cáo trung bình toàn cục, bỏ qua phân tích theo nhóm user (mục 3.9) — có thể che giấu việc mô hình thất bại hoàn toàn với nhóm user ít tương tác.

- Kết luận "mô hình A tốt hơn B" chỉ vì số trung bình cao hơn 0.001 — không có ý nghĩa nếu chưa kiểm định thống kê.

- Không so với Popularity baseline — nếu mô hình phức tạp không vượt được baseline đơn giản này, vấn đề thường nằm ở tiền xử lý/chia tập, không phải do thuật toán yếu.

Câu hỏi tự kiểm tra trước khi sang Giai đoạn 4

- Có bảng kết quả đầy đủ E0-E6 với số liệu thật (không còn ô "sẽ cập nhật")

- Biết trả lời cả 5 câu hỏi nghiên cứu RQ1-RQ5 bằng số liệu cụ thể

- Đã chạy kiểm định thống kê ít nhất cho so sánh SVD vs SVD+M1

- Đã xác định được mô hình nào sẽ đưa vào prototype ở Chương 5

Sản phẩm nộp cuối giai đoạn

Chương 4 hoàn chỉnh với bảng số liệu thật, biểu đồ ablation M1, báo cáo phân tích lỗi theo nhóm user, và bộ artifact có thể chạy lại để tái lập đúng con số đã báo cáo.

Giai đoạn 4 (Tuần 13-16): Xây dựng hệ thống, kiểm thử, hoàn thiện và bảo vệ (Chương 5)

Mục tiêu giai đoạn: biến mô hình tốt nhất thành thứ hội đồng có thể xem chạy trực tiếp, không chỉ đọc trên giấy.

Bước 1 — Học nhanh FastAPI và Streamlit nếu chưa biết (đầu tuần 13)

Không cần học sâu — chỉ cần đủ để làm theo đúng thiết kế mục 5.1-5.3: một FastAPI app với vài endpoint (GET/POST), một Streamlit app gọi API đó. Mỗi framework có tutorial chính thức chạy được trong 1 buổi (xem mục Tài nguyên).

Bước 2 — Đóng gói mô hình đã chọn thành artifact có thể nạp lại

Lưu mô hình (VD: pickle hoặc joblib) kèm bảng ánh xạ id và bảng thống kê độ phổ biến — đúng như đã làm ở Chương 4, chỉ khác là giờ code phải nạp lại từ đĩa thay vì dùng biến còn trong bộ nhớ notebook. Đây là bước hay lộ lỗi nhất (thứ tự cột, encoding id) nên làm sớm, đừng để cuối tuần 15 mới thử.

Bước 3 — Viết API theo đúng 4 endpoint ở mục 5.2

Bắt đầu từ GET /health (đơn giản nhất, xác nhận server chạy được), rồi POST /recommend. Test thủ công bằng curl hoặc trang /docs tự sinh của FastAPI trước khi nối với giao diện.

Bước 4 — Giao diện Streamlit tối giản, đừng làm đẹp trước khi làm đúng

Ưu tiên đúng luồng: chọn user → bấm nút → thấy danh sách. Chỉ thêm trang trí sau khi luồng chính chạy ổn định.

Bước 5 — Kiểm thử theo đúng 4 nhóm ở mục 5.4

Đặc biệt chú ý AI consistency: so kết quả API trả về với kết quả hàm recommend() gọi trực tiếp offline cho cùng một user — nếu hai bên lệch nhau, gần như chắc chắn là do bảng ánh xạ id hoặc bước chuẩn hóa dữ liệu không nhất quán giữa lúc train và lúc serve.

Bước 6 — Viết Chương 5, kết luận, hạn chế

Kết luận chỉ viết sau khi có đủ số liệu — dùng đúng khung 5 câu trả lời RQ1-RQ5 đã định trước ở đề cương, không viết chung chung. Phần hạn chế nên liệt kê trung thực (dữ liệu tĩnh, chia tập ngẫu nhiên thay vì theo thời gian, chưa khảo sát người dùng thật...) — hội đồng đánh giá cao sự trung thực về giới hạn hơn là tuyên bố "hoàn hảo".

Bước 7 — Chuẩn bị demo và luyện tập trước khi bảo vệ (tuần cuối)

Viết kịch bản demo cụ thể: sẽ demo với user nào, K bao nhiêu, có demo cả trường hợp cold-start (user mới) để cho thấy fallback hoạt động. Luyện demo ít nhất 3 lần trước ngày bảo vệ, có kịch bản dự phòng nếu server/mạng lỗi (video quay sẵn màn hình demo là phương án an toàn).

Câu hỏi tự kiểm tra trước khi nộp

- API và giao diện chạy được từ máy sạch (thử trên một máy/venv khác để chắc chắn không thiếu thư viện)

- Đã thử luồng user mới hoàn toàn (cold-start) trên giao diện, thấy fallback kích hoạt đúng

- Có thể trả lời câu hỏi "tại sao chọn mô hình X để triển khai mà không phải mô hình khác" bằng số liệu Chương 4

- Đã luyện demo ít nhất 1 lần với người khác xem thử (bạn học, không phải GVHD) để phát hiện chỗ khó hiểu

Sản phẩm nộp cuối giai đoạn

Prototype chạy được, README hướng dẫn cài đặt từ đầu, Chương 5 hoàn chỉnh, slide thuyết trình, và quyển báo cáo khóa luận hoàn chỉnh.

Checklist tổng hợp trước khi nộp và bảo vệ

Checklist nội dung

- Mọi con số trong báo cáo (Chương 4) đều có file kết quả thật đi kèm, không có ô "sẽ cập nhật" còn sót

- Mọi trích dẫn đều là tài liệu có thật, đã kiểm tra lại tên tác giả/năm/nơi đăng (không dùng trích dẫn do AI hoặc ai đó tạo ra mà chưa xác minh)

- Cả 5 câu hỏi nghiên cứu (RQ1-RQ5) đều được trả lời trực tiếp bằng số liệu ở phần kết luận

- Phần hạn chế (5.7) liệt kê trung thực, không tô hồng

- Bảng đối chiếu mục tiêu (5.6) khớp với minh chứng thật (file, log) có thể trình cho hội đồng xem ngay khi được hỏi

Checklist kỹ thuật / tái lập

- README.md có đủ lệnh chạy từ tiền xử lý dữ liệu đến khởi động demo, đã tự thử lại trên máy sạch ít nhất 1 lần

- requirements.txt liệt kê đúng phiên bản thư viện đã dùng

- Mọi nơi có yếu tố ngẫu nhiên đều có seed cố định

- Toàn bộ mã nguồn đã commit lên Git, không có phần quan trọng chỉ tồn tại trên máy cá nhân

Mười lỗi sinh viên hay mắc với đề tài dạng lọc cộng tác + prototype

- Trộn lẫn train/test khi tính độ tương đồng hoặc tinh chỉnh tham số — luôn tự hỏi "bước này có 'nhìn thấy' dữ liệu test không?" trước khi chạy.

- Không loại nghệ sĩ đã nghe khỏi danh sách gợi ý — kiểm tra bằng cách in thử 1 danh sách và đối chiếu tay với lịch sử user đó.

- Chỉ báo cáo một độ đo (thường là RMSE) rồi kết luận mô hình tốt — luôn đọc cùng lúc RMSE và ít nhất một độ đo top-K.

- So sánh hai mô hình chỉ bằng trung bình, bỏ qua việc user nào cũng khác nhau — dùng kiểm định thống kê khi kết luận "A tốt hơn B".

- Không có mốc Popularity/Random baseline — không có gì để biết "tốt" nghĩa là tốt hơn cái gì.

- Coi độ thưa 99,7% là chuyện nhỏ, dùng ma trận đặc (dense) — sẽ tràn bộ nhớ hoặc chạy rất chậm; luôn dùng scipy.sparse.

- Viết báo cáo trước, chạy thí nghiệm sau, rồi 'chỉnh' số liệu cho khớp báo cáo — làm ngược lại: chạy trước, viết theo số liệu thật.

- Để tất cả việc viết code và viết báo cáo dồn vào 2 tuần cuối — theo đúng nhịp 4 giai đoạn ở trên, không dồn việc.

- Prototype chỉ chạy được trên máy của chính mình — luôn thử lại trên môi trường sạch trước khi nộp.

- Không ghi lại vì sao chọn một tham số/ngưỡng cụ thể — khi hội đồng hỏi "vì sao chọn K=10", cần trả lời được bằng lý do đã ghi trong nhật ký làm việc, không phải "em thấy hợp lý".

Trong buổi bảo vệ

- Chuẩn bị sẵn câu trả lời cho: "Nếu chỉ có 1 tuần nữa, bạn sẽ cải thiện gì trước tiên?" và "Kết quả có gì bất ngờ so với dự đoán ban đầu?" — hội đồng thường hỏi hai dạng này để kiểm tra mức độ hiểu sâu, không chỉ làm theo hướng dẫn.

- Khi không chắc câu trả lời, nói rõ giới hạn hiểu biết thay vì đoán liều — hội đồng đánh giá cao sự trung thực khoa học hơn là câu trả lời sai nghe có vẻ tự tin.

Tài nguyên học tập gợi ý theo chủ đề

| Chủ đề | Cần cho giai đoạn | Gợi ý cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Nhập môn Recommender Systems | 1 | Khóa "Recommender Systems" (Coursera, University of Minnesota) hoặc chương mở đầu sách Recommender Systems Handbook (Ricci et al.) |
| Đọc và quản lý tài liệu khoa học | 1 | Google Scholar để tìm bản PDF miễn phí; Zotero để lưu và trích dẫn có tổ chức thay vì gõ tay |
| Python cho xử lý dữ liệu | 1-2 | Tài liệu chính thức pandas ("10 minutes to pandas"), NumPy quickstart |
| Ma trận thưa | 2 | Tài liệu scipy.sparse chính thức, mục CSR matrix |
| Lọc cộng tác cài đặt tay | 2 | Bài viết/khóa học minh họa User-based, Item-based CF từng bước bằng Python thuần trước khi dùng thư viện |
| Thư viện RS có sẵn (đối chiếu kết quả) | 2-3 | Tài liệu thư viện Surprise (scikit-surprise) hoặc LensKit |
| Kiểm định thống kê cơ bản | 3 | Tài liệu scipy.stats.wilcoxon; bài viết ngắn giải thích Wilcoxon signed-rank test và hiệu chỉnh Holm-Bonferroni cho người mới |
| Trực quan hóa | 3 | Tài liệu chính thức Matplotlib và Seaborn, phần biểu đồ histogram/bar/line cơ bản |
| Xây API | 4 | Tutorial chính thức FastAPI (mục First Steps, Path Parameters, Request Body) |
| Giao diện demo nhanh | 4 | Tutorial chính thức Streamlit (Get started) |
| Quản lý phiên bản | Xuyên suốt | Git cho người mới bắt đầu (Atlassian Git Tutorial) — chỉ cần thạo add/commit/push/branch |
| Viết báo cáo khoa học | Xuyên suốt | Hướng dẫn viết phần Related Work/Discussion trung thực, tránh phóng đại kết quả |

Cách dùng bảng này: đừng học hết mọi thứ trước — học đúng lúc cần, theo đúng giai đoạn ghi ở cột hai. Học trước quá xa dễ quên; học quá trễ thì trễ tiến độ.